조별 프로젝트 10일차 진행상황

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구분 | 완료 or  진행중 – 완성도(%) | 완료 예상 일자 |
| 기능별 Class 제작 | 80% | 5. 31. |
| 기능별 JSP 페이지 제작 | 70% | 5. 31. |
| 기능별 JavaScript 및 CSS 제작 | 80% | 5. 31. |
| 테스트 및 보수 수정 기간 계획 | 50% | 6.1. ~6. 2. |
| PPT 파일 제작 | 0% | 6. 2. |

프로젝트 추가 요구일자 (최소 2일, 최대 5일) => 2 ~ 5일