조별 프로젝트 3일차 - 2 조

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 완료계획날짜 | 완료율 % |
| 주제 및 목적 | | 완료 | 100 |
| 개발 기간 계획 | | 05/19 | 60 |
| 벤치마킹 사이트 취합 | | 완료 | 100 |
| 기능 정의 | | 완료 | 100 |
| SITE MAP 정의(선택) | | 완료 | 100 |
| 사용자에 따른 기능 분류 | | 완료 | 100 |
| DATABASE 설계 | | 05/18 | 99 |
| main 페이지 설계 및 작성 | | 05/19 | 40 |
| 1차 완성된 기능정의를 바탕으로 1차 제작 시작 | | 05/19 | 100 |
| UI 및 JQUERY 효과 담당자 별도 작업 진행 | | 완료 | 100 |
| 특이사항 | 메인 페이지 작성  및 개발 기간 계획 (상세) 진행 지연 | | |
|  |  |  |  |