조별 프로젝트 6일차 – 2조

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | | | 완료 or  진행중 – 완성도(%) | | 완료 예상 일자 |
| 웹사이트\_웹어플리케이션 TITLE : Phone-fly | | | | | | |
| 주제 : 휴대폰 온라인 판매 웹사이트 | | | | | | |
| 대표 기능 | 메인 배너 동영상 시간되면 변경(3개) | 메뉴 롤오버 및 선택시 효과 | 제품 컬러선택 기능 | | 장바구니 애니메이션 |  |
| main 페이지 설계 및 작성 | | | | 96% | | 각 페이지 완료 후 링크 수정 |
| 기능별 Class 제작 | | | | 40% | | 2023. 5.25. |
| 각 기능별 JSP 페이지 제작 | | | | 20% | | 2023. 5.25. |
| 각 기능 JSP 파일에 필요한 JS 및 CSS 제작 | | | | 50% | | 2023. 5.25. |
| 각 페이지의 링크 연결 및 구성도 제작 | | | | 30% | | 2023. 5.25. |
| 테스트 및 보수 수정 기간 계획 | | | | 100% | | 2023 5.26. ~ 30. |